《软件过程管理》实验

项目计划管理

<图书管理系统>

版本1.0

项目组成员：

陕西 杨凌

2024

目录

1.	项目简介	3

2.	项目管理办法	3

3.	项目范围	3

4.	里程碑事件	3

5.	项目交流计划	4

6.	质量控制管理	5

7.	风险管理计划	6

8.	小组成员管理计划	7

9.	预算基准	7

10.	质量基准	8

项目简介

本项目旨在开发一个高效的图书管理系统，以便图书馆和类似机构能够更好地管理其图书资源、提供优质的服务，并满足用户的需求。该系统将包括图书借阅、图书查询、图书的新增与删除、用户管理等功能，旨在提高图书管理效率和用户体验。

在项目开展的过程中，通过有效的进度管理，可以帮助项目团队规划和安排任务，合理分配资源，确保工作按时展开。同时，进度管理计划还有助于对项目进度进行监控，及时发现偏差并采取措施调整。通过定期的进度评估和分析，团队能够更好地了解项目的实际进展情况，及时应对可能影响项目进度的因素，确保项目能够按时完成并达到预期目标。此外，进度管理计划还能促进团队成员之间的沟通和协作，减少误解和冲突，提高工作效率和质量。通过持续的进度管理实践，项目团队能够更加灵活地应对变化和挑战，最大程度地提高项目成功的可能性

项目管理办法

该项目旨在开发一个高效的图书管理系统，以提升图书馆和类似机构的图书资源管理和服务水平，满足用户需求。系统功能包括图书借阅、查询、新增与删除以及用户管理等。

项目经理将负责整体项目管理，包括规划、执行和监控。项目团队由编码、质量控制、技术撰写和测试等组成，每位成员将继续向自己的组织管理层报告。项目经理与组织管理者沟通资源进展情况。所有项目和子管理计划须由项目赞助人审批，并由赞助人做出资金决策。项目进度管理将通过有效的进度规划和监控，及时发现偏差并采取调整措施，以确保项目按时完成，并通过定期评估和分析进行进一步优化。任何将批准权委托给项目经理的行为都应以书面形式进行，并由项目赞助人和项目经理签字。

项目团队将采用矩阵式管理，即来自每个组织的团队成员在整个项目期间将继续向其组织管理层汇报。项目经理负责与组织管理者沟通每个项目资源的进展和绩效

项目范围

图书馆管理系统项目的范围包括规划、设计、开发、测试和过渡图书馆管理软件包。该软件将满足或超过组织软件标准，并满足项目章程中确定的额外要求。本项目的范围还包括完成与软件配套使用的所有文档、手册和培训资料。项目完成将在软件和文档包成功执行并过渡到制造组进行生产时实现。

图书馆管理项目的所有工作将在内部执行，本项目的任何部分都不会外包。本项目的范围不包括对运行软件所需标准操作系统的任何更改、软件更新或修订。

里程碑事件

下面的表格列出了图书管理项目的主要里程碑。该表格仅包括项目的主要里程碑，如项目阶段完成或门户审查。可能会有未在此表格中列出但包含在项目进度表和工作分解结构中的较小里程碑。如果有任何可能影响里程碑或交付日期的进度延迟，必须立即通知项目经理，以采取积极措施减少日期的滑动。任何已批准的对这些里程碑或日期的更改将由项目经理向项目团队通报

| 里程碑 | 描述 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 完成需求收集 | 必须确定图书管理系统的所有需求，以便进行设计。 | 1/4/24 |
| 完成图书管理系统设计 | 这是软件及其功能的理论设计。 | 4/4/24 |
| 完成图书管理系统编码 | 完成所有编码，生成软件原型。 | 6/4/24 |
| 完成图书管理系统测试和调试 | 测试所有功能，并纠正所有已识别的错误。 | 19/4/24 |
| 完成图书管理系统过渡至TSI生产环境 | 完成软件和文档的过渡，交给运营团队开始生产。 | 30/4/24 |

项目交流计划

这份项目交流管理计划为该项目设定了交流框架。它将作为项目整个生命周期中的交流指南，并将根据交流需求的变化进行更新。该计划确定和定义了与交流相关的图书馆管理项目团队成员的角色。它还包括一个交流矩阵，将该项目的交流需求进行了映射，并规定了会议和其他形式交流的交流规范。项目团队目录也包括其中，以提供所有直接参与项目的利益相关者的联系信息。

项目经理将在确保该项目有效交流方面扮演领导角色。交流需求已记录在下面的交流矩阵中。交流矩阵将作为指导何时传达什么信息，谁来传达信息，何时传达以及传达给谁的指南。

| 交流类型 | 描述 | 频率 | 格式 | 参与者/分发对象 | 交付成果 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每周状态报告 | 项目状态的电子邮件摘要 | 每周 | 电子邮件 | 项目赞助商、团队和利益相关者 | 状态报告 | 项目经理 |
| 每周项目团队会议 | 审查行动登记和状态的会议 | 每周 | 亲自 | 项目团队 | 更新的行动登记 | 项目经理 |
| 项目月度回顾 | 向团队和赞助商展示指标和状态 | 每月 | 亲自 | 项目赞助商、团队和利益相关者 | 状态和指标报告 | 项目经理 |
| 项目阶段评审 | 展示项目阶段结项和启动下一阶段 | 需要时 | 亲自 | 项目赞助商、团队和利益相关者 | 阶段结项报告和阶段启动 | 项目经理 |
| 技术设计评审 | 审查与项目相关的任何技术设计或工作 | 需要时 | 亲自 | 项目团队 | 技术设计文档 | 项目经理 |

所有交流的项目团队目录如下：

| 姓名 | 职务 | 电子邮件 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目赞助商 | Sdfsa@ad.com | 21561564 | 4225524 |
|  | 项目经理 | Asada@sd.com | 45383533 | 4254777 |
|  | 高级程序员 | Dsffdf@sf.com | 13135363 | 2654651 |
|  | 程序员 | aafsffs@ad.com | 16443434 | 7272176 |
|  | 程序员 | asafsaf@fa.com | 43236344 | 7257272 |
|  | 程序员 | Adfwa@af.com | 93783337 | 4245375 |
|  | 技术撰稿人 | A3a2d@da.com | 43373787 | 4545245 |
|  | 测试专员 | adadad@ad.com | 12339777 | 4345453 |
|  | 质量专员 | adfafda@ad.com | 43388737 | 5737757 |
|  | 高级质量专员 | adadfff@sf.com | 43573838 | 3435753 |

交流行为规范：

会议：

项目经理将在任何预定会议至少两天前分发会议议程，所有参与者应在会议前审阅议程。在所有项目会议期间，计时员将确保团队遵守议程中规定的时间，记录员将在会议结束后撰写所有记录并分发给团队。所有参与者必须准时参加每次会议，所有手机和黑莓应关闭或设为振动模式，以最小化干扰。会议记录将在每次会议结束后最迟24小时内分发。

电子邮件：

所有与图书馆管理项目有关的电子邮件应专业、无错误，并提供简洁的交流。电子邮件应根据上述交流矩阵将正确的项目参与者分发，根据其内容进行分发。所有附件应使用组织的标准软件套件程序之一，并遵循已建立的公司格式。如果电子邮件是为了提出一个问题，它应讨论问题是什么，提供问题的简要背景，并提供纠正问题的建议。项目经理应包括在任何与图书馆管理项目相关的电子邮件中。

非正式交流：

虽然非正式交流是每个项目的一部分，也是成功完成项目的必要条件，但任何团队成员之间的非正式讨论引发的问题、关注或更新必须告知项目经理，以便采取适当的行动。

质量控制管理

图书馆管理项目团队的所有成员都将在质量管理中发挥作用。团队必须确保从个人工作包到最终项目交付物都以足够的质量水平完成工作是至关重要的。以下是图书馆管理项目的质量角色和责任：

项目发起人负责批准图书馆管理项目的所有质量标准。项目发起人将审查所有项目任务和交付物，以确保符合已建立和批准的质量标准。此外，项目发起人将签署对项目交付物的最终验收。

项目经理负责贯穿项目整个周期的质量管理。项目经理负责执行质量管理计划，并确保所有任务、流程和文件符合计划。项目经理将与项目的质量专家合作，制定可接受的质量标准。项目经理还负责向项目团队和利益相关者传达和跟踪所有质量标准。

质量专家负责与项目经理合作制定和实施质量管理计划。质量专家将推荐工具和方法，以跟踪质量和标准，建立可接受的质量水平。质量专家将在整个项目期间创建和维护质量控制和保证日志。

项目团队的其他成员以及利益相关者将负责协助项目经理和质量专家制定可接受的质量标准。他们还将努力确保符合所有质量标准，并向项目经理传达任何有关质量的顾虑。

图书馆管理项目的质量控制将利用工具和方法来确保所有项目交付物符合批准的质量标准。为了满足交付要求和期望，我们必须实施一个正式流程，其中质量标准被测量和接受。项目经理将确保项目的所有质量标准和质量控制活动在整个项目期间得以实现。质量专家将协助项目经理验证每个交付物是否符合所有质量标准。如果项目发起人和CCB批准了任何变更，项目经理负责向项目团队通报这些变更，并更新所有项目计划和文件。

图书馆管理项目的质量保证将确保项目完成过程中使用的所有流程符合可接受的质量标准。这些流程标准旨在最大化项目效率并最小化浪费。项目经理将跟踪和衡量项目中使用的每个流程与批准标准的质量，并确保所有质量标准得以满足。如果项目发起人和CCB批准了任何变更，项目经理负责向项目团队通报这些变更，并更新所有项目计划和文件。

风险管理计划

图书馆管理项目的风险管理方法包括一个系统化的流程，通过该流程项目团队可以识别、评分和排名各种风险。我们将尽一切努力提前主动识别风险，以便在项目开始时实施风险缓解策略。最可能和影响最大的风险已被添加到项目进度中，以确保指定的风险管理者在进度表中的适当时间内采取必要的措施来实施缓解响应。风险管理者将在每两周的项目团队会议上提供其分配的风险的状态更新，但仅在会议包括其风险的计划时间范围内。

在项目完成时，在结束过程中，项目经理将分析每个风险以及风险管理过程。根据这个分析，项目经理将确定可以在未来项目中改进的方面。这些改进将作为经验教训知识库的一部分记录下来。

小组成员管理计划

图书馆管理项目将采用矩阵结构，并得到各个内部组织的支持。所有工作将在内部完成。图书馆管理项目的人员需求包括以下内容：

项目经理（1个职位）- 负责图书馆管理项目的所有管理工作。项目经理负责规划、创建和/或管理所有工作活动、差异、跟踪、报告、沟通、绩效评估、人员配置以及与职能经理的内部协调。

高级程序员（1个职位）- 负责监督图书馆管理项目的所有编码和编程任务，以及确保功能符合质量标准。负责与项目经理合作创建工作包、管理风险、管理进度、识别需求并创建报告。高级程序员将由项目经理管理，项目经理将向职能经理提供绩效反馈。

程序员（3个职位）- 负责图书馆管理项目的编码和编程。在实施之前，所有编码和编程任务将由高级程序员审查。职责还包括协助识别风险、确定变更请求的影响以及状态报告。程序员将由项目经理管理，并由项目经理和高级程序员向职能经理提供绩效评估反馈。

高级质量专员（1个职位）- 负责协助项目经理创建质量控制和保证标准。高级质量专员还负责在整个项目期间维护质量控制和保证日志。高级质量专员将由项目经理管理，项目经理还将向职能经理提供绩效反馈。

质量专员（1个职位）- 负责协助项目经理和高级质量专员创建和跟踪质量控制和保证标准。质量专员将主要负责编制项目经理用于沟通的质量报告和指标。质量专员将由项目经理管理，项目经理和高级质量专员将向职能经理提供绩效评估反馈。

技术撰稿人（1个职位）- 负责将所有项目文档和报告编制成组织格式。负责协助项目经理进行所有项目文档的配置管理和修订控制。负责在所有项目会议期间担任记录员，并维护所有项目通信分发列表。技术撰稿人将由项目经理管理，项目经理还将向职能经理提供绩效反馈。

测试专员（1个职位）- 负责在项目经理和程序员的协助下制定图书馆管理项目的测试规范。负责确保所有测试都按照TSI标准完成并记录。负责确保所有测试资源协调一致。测试专员将由项目经理管理，并由项目经理向职能经理提供绩效评估反馈。

项目经理将与所有必要的TSI职能经理进行协商，以确定并分配图书馆管理项目的资源。在资源开始任何项目工作之前，所有资源必须得到适当职能经理的批准。该项目团队将不会共同办公，所有资源将留在其当前的工作空间。

预算基准

图书馆管理项目的成本基准包括项目成功完成所需的所有预算成本。

| 项目阶段 | 预算总额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 规划 | $1000 | 包括所有项目团队成员的工作时间，用于收集需求和规划项目 |
| 设计 | $250,000 | 包括所有项目团队成员的工作时间，用于图书馆管理概念设计 |
| 编码 | $200,000 | 包括图书馆管理软件编码的所有工作时间 |
| 测试 | $175,000 | 包括测试（包括测试版本测试）的所有工作时间 |
| 过渡和结项 | $150,000 | 包括过渡到运营和项目结项的所有工作时间 |

质量基准

图书馆管理项目必须符合质量基线中确定的质量标准。质量基线是提供图书馆管理项目可接受质量水平的基线。软件必须满足或超过质量基线中的质量要求，才能取得成功。

| 项目 | 可接受水平 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 语音识别 | 至少98%的识别水平，文字错误率为2%或以下 | 使用标准的TSI英语语言数据库 |
| 兼容性 | 运行软件与兼容应用程序无错误 | 使用Koha套件应用程序 |
| 支持文档 | 在新用户运行设置和执行软件功能的Beta测试中，失败率低于1% |  |