《软件过程管理》实验

项目需求管理

<图书管理系统>

版本1.0

项目组成员：

陕西 杨凌

2024

目录

1. 项目简介	3

2. 需求管理办法	3

3. 需求确认	4

4. 需求等级定义	4

5. 产品度量	5

6. 需求跟踪	5

项目简介

本项目旨在开发一个高效的图书管理系统，以便图书馆和类似机构能够更好地管理其图书资源、提供优质的服务，并满足用户的需求。该系统将包括图书借阅、图书查询、图书的新增与删除、用户管理等功能，旨在提高图书管理效率和用户体验。

需求管理计划是一个必要的工具，用于确定如何在项目的整个生命周期中收集、分析、记录和管理需求。根据项目类型的不同，可能同时存在项目和产品需求。很容易在无意中忽略需求，无法记录它们，或者在没有适当管理它们的工具的情况下留下不完整的需求。

图书管理系统需求管理计划的目的是建立对如何为图书管理系统需求的共同理解。

需求将分为两类:项目需求和产品需求。项目需求是指为满足项目的需要而确定的需求，并确保项目的完成和交付运营的准备。这些需求主要由非技术需求组成。产品要求是为满足项目所生产的产品的技术规范而确定的要求。

需求管理办法

需求管理方法是项目团队用来识别、分析、记录和管理项目需求的方法。许多组织对所有项目使用标准方法，但是基于每个项目的特点，这种方法可能需要一些更改。项目管理知识体系将这种方法定义为“如何计划、跟踪和报告需求活动”。

我们将用于图书管理系统项目的需求管理的方法将被分解为四个方面:需求识别、需求分析、需求文档和持续的需求管理。

需求识别：图书管理系统项目团队将促进各种方法来收集需求，这些方法可能包括:访谈、焦点小组、促进研讨会、小组创意技术、问卷调查或产品原型。这些将在项目涉众之间进行，以确保捕获所有需求。

需求分析：图书管理系统项目团队将分析需求以确定它们是否属于项目或产品类别。此外，该分析将确定需求落在WBS中的哪个位置，或者哪些工作活动对应于特定的需求。每个需求的责任和优先级也将作为分析的一部分确定。最后，必须为所有需求确定度量和接受标准，以便为理解需求何时被满足到可接受的水平提供基线。

需求文档化：一旦需求被识别和分析，它们将被文档化并分配给负责的人员。这些需求将被添加到图书管理系统项目计划中，项目团队将确定负责人员将使用何种方法来跟踪和报告每个需求的状态。所有需求也将被添加到项目需求清单中，该清单必须在项目发起人接受正式项目结束之前完成。

持续的需求管理：在整个项目生命周期中，项目经理将确保所有团队成员都在报告需求状态，并适当地提出他们分配的需求的任何问题或关注点。随着项目的成熟，可能会出现需求必须改变或以某种方式被改变的情况。项目团队必须遵循既定的变更控制过程，以便对需求提出任何变更，并获得变更控制委员会的批准。持续的需求管理还包括作为项目结束的一部分，接收所有授权方对所有需求的批准。

需求确认

为了有效地管理一个项目，必须管理和控制沟通。此外，在项目启动和计划期间，必须尽一切努力彻底确定需求。然而，经常有需要更改项目或其需求的情况。在这些情况下，重要的是利用配置管理来考虑建议的更改，建立一个过程来审查和批准任何建议的更改，并实现这些更改并将其传达给涉众。正如在PMBOK中所述:“配置管理活动，例如如何启动产品、服务或结果需求的变更，如何分析影响，如何跟踪、跟踪和报告，以及批准这些变更所需的授权级别。”

对于图书管理系统项目，需求管理计划将利用配置管理计划中概述的配置管理活动。关键项目包括文档/版本控制和变更控制:

文档和版本控制:所有项目文档将被加载到配置管理数据库(CMDB)中，作为图书管理系统项目的中央存储库。将授予项目团队编辑和修改文档的适当权限。任何对项目需求的变更建议都必须经过配置控制委员会(CCB)的审查，并在进行任何文件变更之前得到项目发起人的书面批准。一旦这些建议的变更被批准并且文档被编辑，项目经理将负责将变更传达给所有项目干系人。

变更控制:在批准和实施之前，必须仔细考虑项目需求中提出的任何变更。这些变更可能会对项目范围、时间和/或成本产生重大影响。任何有关工程项目要求的修改建议将由建行审核。CCB的作用是确定提议的变更对项目的影响，寻求对提议变更的澄清，并确保任何批准的变更被添加到CMDB中。项目发起人也在CCB中，负责批准项目范围、时间或成本方面的任何变更，并且是变更审查和批准过程的组成部分。

需求等级定义

对需求进行优先排序是需求管理的重要组成部分。开发人员或服务提供者并不总是知道什么需求对客户来说是最重要的。相反，客户并不总是理解他们的需求对项目的范围、时间和成本影响。所有涉众之间的协作是建立项目需求优先级的必要部分。如果需要削减范围、时间或成本，这个优先级列表将提供一个更好的理解，一个项目可以或不可以集中在处理限制它的地方。这样做的一种方法是根据需求的重要性将需求分组为优先级类别，例如高、中、低优先级。在一个大型项目中可能有数百个需求，因此这种基于分类的方法将会很有帮助。注意:确定优先级的方法有很多，这些方法应根据项目的规模和复杂程度进行探索。

图书管理系统项目经理将促进利益相关者会议，以便为所有项目需求建立优先级。这个项目将使用一个三级量表来划分需求的优先级。下面的图表说明了这些级别，并定义了需求将如何分组:

| 等级 | 定义 |
| --- | --- |
| 高 | 这些要求对任务至关重要。它们是项目/产品成功或进展到下一个项目阶段所必须的 |
| 中 | 这些支持产品/流程操作，但可以在下一个产品版本中完成 |
| 低 | 这些要求是质量和/或功能增强，如果时间和资源花费过多，则不可取 |

随着项目的推进，附加的约束条件被确定，或者资源出现了问题，项目团队和涉众可能需要进行会面，以确定必须实现哪些需求，哪些需求可以重新设定基线，哪些需求可以忽略。这些决定将根据需求的优先级和根据上面的图表分配的级别进行协作。当需求发生任何变化时，必须在CMDB中更新所有项目文档，并与所有项目涉众进行沟通。

产品度量

产品度量是决定项目成功的重要部分。为了衡量项目的进度和成功，必须有一些量化的特征来衡量。产品指标本质上通常是技术性的，但并非总是如此。这样的量度可能包括性能、质量或成本规范。量度也可以基于为给定项目确定的产品需求。

图书管理系统项目的产品度量标准将基于项目章程中概述的成本、质量和性能要求。为了取得项目的成功，图书管理系统产品必须满足或超过所有既定的指标。

- 成本:

- ·对于图书管理系统开发的成本主要是开发人员工资，参与人员共8人，大概共需要4万人民币左右。

- 质量:

- ·客户要求的功能全部实现。

- ·系统中涉及的功能全部能够正常运行。

- 性能:

- ·图书管理系统中数据量超过10000时不能出现卡顿。

需求跟踪

需求跟踪矩阵是确保可交付成果满足项目需求的工具。矩阵提供了一条线索，从建立和商定的项目需求，到项目的各个阶段，一直到完成/实施。这确保了产品规格和特性满足了它们所基于的需求。任何与需求相关的中期项目任务都应包括在内。这方面的一个例子是测试用例，它将利用基于产品需求的度量，这些需求与项目章程和设计文档相关联。这允许团队成员或涉众通过完成需求所需的所有任务来遵循需求。

需求追溯矩阵的目的是确保所有的产品需求都是按照项目章程完成的。这个矩阵提供了贯穿设计、测试和用户验收的所有产品需求的线索。设计文件和章程参考资料包含在图书管理系统项目配置管理计划中。任何批准的项目范围或需求变更都将导致可追溯性矩阵的变更。根据已批准变更的影响，项目经理将对矩阵进行必要的变更，并将这些变更告知所有项目干系人。